Gmina Czerwieńsk

Z A T W I E R D Z A M                                                      	 dnia 10.04.2009r

........................................

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Podstawa prawna : art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA :

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. :

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk

Przetarg opublikowano :

- W Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 102442 - 2009 z dnia 11.04.2009r

- Na stronie internetowej Gminy : www.bip.czerwiensk.pl  w dniu 15.04.2009r

- Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w dniu 14.04.2009r

Opracowała :

Urszula Borkowska

Czerwieńsk - 2009r

I. Informacja o Zamawiającym

### Gmina Czerwieńsk

reprezentowana przez

p. Piotra Iwanus – Burmistrza Czerwieńska

NIP – 929 – 00 – 15 – 775,   REGON 000528793

Adres Urzędu Miasta i Gminy :

66 – 016 Czerwieńsk

ul. Rynek 25

województwo lubuskie

powiat zielonogórski

tel.( 068 ) 327 80 41,   fax ( 068 ) 327 80 91

e-mail : gkm@czerwiensk.pl

www.bip.czerwiensk.pl

- kontakt:  ul. Rynek 25,  66 – 06 Czerwieńsk

- osoba do kontaktów z Wykonawcami: p. Irena Wojnicz, tel/fax, e-mail jw.

- Dni pracy: poniedziałek – piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00.

II. Informacja Ogólne

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje Zamawiający oraz wykonawcy przekazują faxem na numer jw. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faxem.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej można odebrać u       p. Ireny Wojnicz.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Szpitala.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej Szpitala, a także przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z użyciem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.

III. Tryb udzielenia zamówienia

- Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 ze zm. w 2008r Dzu. Nr 171 poz. 1058), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.

- Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1. Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 	223, poz. 1655 ze zm.);

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  ze 	zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 	poz. 401);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 	dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 	zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 );

  - przepisy i wytyczne branżowe.

2.  Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 71300000-1, 71520000-9, 71700000-5

  - Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej obsługi inwestycji tj. kierowania, nadzorowania i rozliczania inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Płoty i Zagórze obejmujących wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 4 przepompowniami ścieków oraz rozbudowę kanalizacji grawitacyjnej w m. Sudoł.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Laski, Nietków, gdzie będzie następował odbiór ścieków bytowych do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Ścieki sanitarne ze wsi Laski zbierane będą systemem grawitacyjno-tłocznym i tłoczone do Nietkowa. Na terenie Nietkowa przewiduje się głównie system grawitacyjny.

Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku poprzez zwiększenie przepustowości 1100 m3/d do przepustowości docelowej 1600 m3/d.

Wykonanie przedsięwzięcia będzie współfinansowane ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

3.1 Zakres robót budowlanych objętych obsługą IK.

Planowane przedsięwzięcie jest jednym z etapów porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk.

Gmina należy do powiatu zielonogórskiego, którego około 33% powierzchni stanowią różne formy ochrony przyrody i krajobrazu. Gmina charakteryzuje się bogatymi walorami przyrodniczymi, do których należy wysoki poziom zalesienia  powierzchni. Lesistość  samego województwa jest wysoka, około 48,7% i stawia je pod tym względem na pierwszym miejscu  w kraju.

Lasy i pradolina Odry to główne obiekty zainteresowania turystycznego na terenie gminy. Duży wpływ na poziom atrakcyjności obszaru mają przede wszystkim wody powierzchniowe – ich stan zagospodarowania, ilość oraz jakość, a walory krajobrazowe sprzyjają  natomiast aktywnemu wypoczynkowi oraz stwarzają odpowiednie warunki dla rozwinięcia oferty turystycznej o sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne czy SPA. Bliska lokalizacja gminy w stosunku do Zielonej Góry(12 km) sprawia, że wielu zielonogórzan uciekając od zgiełku miasta, osiedla się w pięknych, spokojnych okolicach gminy. Dodatkowo, położenie przygraniczne województwa pozwala na przyciągnięcie również turystów m.in. z Niemiec, co umożliwiłoby popularyzację regionu wśród sąsiadów i inwestorów zza zachodniej granicy.

Obecnie istnieje poważne zagrożenie skażenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb, co jest istotne szczególnie w kontekście bliskiego położenia terenów chronionych i cennych przyrodniczo, jak obszary Natura 2000 do których należą „Dolina Środkowej Odry” oraz „Krośnieńska Dolina Odry”. Dodatkowo wody Odry, przepływającej przez Gminę Czerwieńsk mają wpływ na inne obszary o dużej wartości ekologicznej, położone już poza granicami gminy, jak np. obszar Natury 2000 Torfowisko Młodno.

Przedmiotem projektu będą dwa zadania inwestycyjne: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płoty i Zagórze – 2006-2009” oraz „Modernizację oczyszczalni ścieków w Czerwińsku oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Laski, Nietków – 2007-2011”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuka budowlaną. Zamówienie uzna Zamawiający za wykonane, jeżeli wydana zostanie decyzja pozwolenia na użytkowanie, a oczyszczalnia ścieków osiągnie wymagane założone w projekcie parametry oczyszczania ścieków.

Ścieki ze wsi Płoty  będą spływały grawitacyjnie do przepompowni zlokalizowanej w rejonie ul. Lubuskiej, a ze wsi Zagórze spływ grawitacyjny do przepompowni zbiornikowej, a dalej będą przepompowywane do strefy grawitacyjnego spływu w Płotach.

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków w Czerwińsku oraz uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach Laski, Nietków będzie odbiór ścieków bytowych do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Ścieki sanitarne ze wsi Laski zbierane będą systemem grawitacyjno-tłocznym, następnie tłoczone będą do Nietkowa. Na terenie Nietkowa przewiduje się głównie system grawitacyjny. Na wylocie z miejscowości zlokalizowano przepompownie sieciową, która będzie tłoczyła ścieki do Czerwieńska.

Przedmiotem modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku jest zwiększenie przepustowości 1100 m3/d do przepustowości docelowej 1600 m3/d. Jest to uwarunkowane planową rozbudową kanalizacji. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę nowych obiektów technologicznych w celu zwiększenia objętości zbiorników, modernizację części mechanicznej oczyszczalni, rozbudowanie gospodarki osadowej i przebudowę budynku socjalnego obsługi oczyszczalni. Oczyszczalnia pracować będzie w układzie mechaniczno – biologicznym, a oczyszczone ścieki będą kierowane do rzeki Łącza, prawobrzeżnego dopływu rzeki Zimna Woda.

Część robót będzie wykonywana w parku arboretum objętym nadzorem Konserwatora Przyrody. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie prac w okresie lęgowym ptaków ( decyzja środowiskowa ).

3.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Płoty i Zagórze.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Płoty i Zagórze obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z 4 przepompowniami ścieków.  Ścieki będą transportowane do czyszczalni ścieków m. Czerwieńsk. Rurociąg kanalizacji sanitarnej układać w jednym wykopie z rurociągiem wodociągowym w m. Płoty – zlewnia P9 ( osiedle domków jednorodzinnych ).

Obszar budowy kanalizacji podzielono na 4 zlewnie ( w każdej przepompownia ) :

- P 9 – Płoty ul. Lubuska,

- P 10 – Zagórze,

- P 11 – Płoty – Krojcig,

- P 12 – Czerwieńsk – Jorge

Ścieki z przepompowni będą pompowane rurociągami tłocznymi PE o ciśnieniu PN 10.

Długości rurociągów :

1. Zlewnia P 9

- rurociąg grawitacyjny z rur PP o długościach : Ø 160 = 1.017,50 m, Ø 200 = 1.393,5 m, Ø 250 = 866 m,

- rurociąg tłoczny z P 9 do S 7 z rur PE Ø 110 = 585 m,

2. Zlewnia P 10

- rurociąg grawitacyjny z rur PP o długościach : Ø 160 = 578 m, Ø 200 = 1.360 m,         Ø 250 = 410,5 m,

- rurociąg tłoczny z P 10 do S 7 z rur PE Ø 110 = 382 m,

3. Zlewnia P 11

- rurociąg grawitacyjny z rur PP o długościach : Ø 160 = 20 m, Ø 200 = 180 + 188 m,

- rurociąg tłoczny z P 11 do S 8 z rur PE Ø 90 = 225 m,

4. Zlewnia P 12

- rurociąg grawitacyjny z rur PP o długościach : Ø 160 = 8,0 m,

- w m. Sudoł - rurociąg grawitacyjny z rur PP Ø 160 = 55 m, Ø 200 = 235 m,

- rurociąg tłoczny z P 12 do Czerwieńska z rur PE Ø 75 = 505 m,

3.1.2 Przebudowa oczyszczalni ścieków i porządkowanie gospodarki ściekowej w m. Laski i Nietków.

3.1.2.1 Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków położonej przy ul. Młyńskiej w Czerwieńsku o obecnej przepustowości 1100 m3/d do przepustowości docelowej 1600 m3/d.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- budowę nowych obiektów technologicznych tj.: przepompowni ścieków surowych, dwóch komór osadu czynnego o łącznej objętości 1530 m3 oraz dwóch osadników wtórnych radialnych o średnicy 11,5 m,

- modernizacje części mechanicznej oczyszczalni: montaż sitopiaskownika,

- rozbudowę gospodarki osadowej: wykorzystanie istniejących zbiorników technologicznych na komory stabilizacji osadu, montaż prasy taśmowej do odwadniania osadów oraz instalacji do higienizacji wapnem,

- przebudowę budynku socjalnego obsługi oczyszczalni.

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie przede wszystkim na zwiększeniu

objętości zbiorników technologicznych, co pozwoli na zwiększenie przepustowości

oczyszczalni. Istniejące zbiorniki technologiczne zostały wykorzystane, jako zbiorniki stabilizacji osadu, nowe zbiorniki technologiczne to dwie komory osadu czynnego oraz dwa osadniki wtórne.

Schemat technologiczny oczyszczalni:

- przepompownia ścieków surowych,

- sitopiaskownik (separacja cząstek stałych i piasku),

- przepompownia ścieków oczyszczonych mechanicznie i wód technologicznych,

- komory osadu czynnego – 2 szt.,

- osadniki wtórne – 2 szt.,

- komora pomiarowa.

Taki ciąg technologiczny gospodarki osadowej pozwoli na otrzymanie ustabilizowanego i zhigienizowanego osadu z możliwością jego dalszego wykorzystania np. przyrodniczego do rekultywacji wysypiska lub pod uprawy roślin przemysłowych.

Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zakup wyposażenia dla oczyszczalni ścieków tj. samochód wielofunkcyjny do czyszczenia kanałów sanitarnych, zestaw do inspekcji rur i kanałów, ciągnik rolniczy z przyczepą – wg załączonej specyfikacji technicznej wyposażenia.

3.1.2.2 Porządkowanie gospodarki ściekowej w m. Laski i Nietków.

Wykonanie robót daje możliwość skanalizowania wszystkich posesji w miejscowościach Laski i Nietków. Zgodnie z istniejącymi spadkami terenu przewidziano układ kanalizacji grawitacyjno-tłocznej.  Ścieki sanitarne ze wsi Laski zbierane będą systemem grawitacyjno-tłocznym, następnie tłoczone będą do Nietkowa. Na terenie Nietkowa przewiduje się głównie system grawitacyjny. Na wylocie z miejscowości zlokalizowano przepompownie sieciową, która będzie tłoczyła ścieki do Czerwieńska. Na długości kanału tłocznego przewiduje się dodatkowy dopływ ścieków z Jednostki Wojskowej oraz z PKP Cargo SA. Docelowo ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku. Wpięcie budowanej kanalizacji do istniejącego systemu kanalizacyjnego przewidziano przed istniejącą przepompownią w Czerwieńsku przy ul. Klonowej. W ramach niniejszego zadania przewiduje się przebudowę istniejącej pompowni przy ul. Klonowej.

W zadaniu przewidziano budowę łącznie 6 szt. przepompowni ścieków sieciowych oraz 2 przepompownie przydomowe.

Kanalizacja sanitarna będzie wykonywana wzdłuż głównych dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) – w jezdni lub na poboczu oraz na działkach prywatnych - w zależności od istniejącego uzbrojenia. Na terenie utwardzonym należy wykonać odtworzenie nawierzchni wraz z jej odwodnieniem.

Łączna długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach 200÷315 wynosi 13.300 m.,

Łączna długość kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicach 75 – 125 wynosi 7.440 m,

Łączna długość przykanalików o średnicach 160 – 200 wynosi 5.374 m.

Ilość odgałęzień -  400 szt.

Ilość przepompowni ścieków – 4 kpl.

Na załamaniach i skrzyżowaniach w głównym kanale grawitacyjnym należy wykonać  studzienki rewizyjne betonowe o średnicy DN 1200 oraz z tworzywa sztucznego o średnicy Dn 600. Odgałęzienia sieci kanalizacyjnej do posesji zakończone studzienkami z tworzywa sztucznego o min. Dn 400. W miejscu połączenia odgałęzienia z siecią główną wybudować studzienki betonowe DN1200, studzienki z tworzywa sztucznego Dn 600 lub trójniki redukcyjne.

3.2 Wymagania do wykonania robót budowlanych.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ) oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, nadzoru autorskiego.

- Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty, w tym dokumentację powykonawczą oraz niezbędne opinie i uzgodnienia do złożenia ich do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonania przedmiotu zamówienia będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli wydana zostanie decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza :

- instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

- Wykonawca zaopatrzy obiekt w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi przepisami ( p.poż., sanitarne, bhp ).

- Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

- Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych ) nie są obowiązujące.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno – użytkowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy  materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu umeblowany zestaw kontenerowy wyposażony w instalację elektryczną, telefoniczną i ogrzewanie, a także zasilonego w energię elektryczną z umeblowaniem : 3 stoliki oraz 10 krzeseł oraz podłączy telefon.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach – cyt. wyjątki :

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Art. 5. 1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r )

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.3 Podwykonawcy.

Zamawiający wyraża zgodę na podzlecanie robót budowlanych i montażowych podwykonawcom.

Wartość robót budowlanych na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi – 33.599.371 netto.

Wykonawca robót budowlanych zapewni Zamawiającemu – tu Inżynierowi Kontraktu-  umeblowany zestaw kontenerowy wyposażony w instalację elektryczną, telefoniczną i ogrzewanie, a także zasilonego w energię elektryczną z umeblowaniem: 3 stoliki oraz 10 krzeseł oraz podłączy telefon.

3.4 Zakres czynności przewidywanych do wykonywania w ramach umowy oświadczenie usług Inżyniera Kontraktu ( dalej IK ).

3.4.1 Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu.

  - Inżynier Kontraktu wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

  - Inżynier Kontraktu ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

  - Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu koordynacji i planowania robót budowlanych.

  - Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność :

- za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową o roboty budowlane, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których  Zamawiający nie poniósł szkody,

- przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi wynoszącej 36 m-cy od daty oddania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

3.4.2 Obowiązki szczegółowe Inżyniera Kontraktu.

1. W zakresie sprawowania funkcji nadzoru inwestorskiego :

  - dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego,

  - być przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację,

  - wprowadzać w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy poprawki w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że nie spowodują one zwiększenia kosztu nadzorowanych robót budowlanych, nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,

  - dziennik budowy zarejestrować w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i przekazać kierownikowi budowy dziennik budowy wraz z wypełnioną częścią tytułową,

  - przekazać protokolarnie wykonawcy robót budowlanych teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami,

  - sprawować kontrolę przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, a w szczególności :

    - kontrolować jakość wykonanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodność robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

    - kontrolować zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

    - kontrolować zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

    - kontrolować jakość i wartość wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

    - kontrolować prawidłowość zafakturowania wykonanych robót,

  - kontrolować prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

  - kontrolować budowę conajmniej trzy razy w tygodniu, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy,

  - prowadzić narady koordynacyjne na budowie z udziałem wykonawcy robót, Zamawiającego, projektanta oraz wszystkich inspektorów nadzoru,

  - rozstrzygać w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

  - każdorazowo zawiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego,

  - sprawdzać i przyjmować roboty podlegające zakryciu lub znikające,

  - stwierdzić wykonanie przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzić zgodność usytuowania obiektów z projektem budowlanym,

  - uczestniczyć w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach instalacji i urządzeń,

  - potwierdzać w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

  - sprawdzać kompletność przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączyć do nich opracowaną przez siebie ocenę jakościową wraz z jej uzasadnieniem,

  - gromadzić i przechowywać materiały analityczne niezbędne do rozliczenia wykonanych robót i oceny osiągniętych efektów rzeczowych lub gospodarczych,

  - uczestniczyć w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

  - przejąć od kierownika budowy dziennik budowy i przekazać go Zamawiającemu,

  - przyjąć od wykonawcy „książkę obiektu”  i przekazać Zamawiającemu po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,

  - uczestniczyć w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez wykonawcę,

  - przygotować i złożyć wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu ( jeżeli wynika to z decyzji pozwolenia na budowę ).

  - bieżące raportowanie o wszelkich nieprawidłowościach.

2. Obowiązki przed rozpoczęciem robót :

- przejęcie od Zamawiającego kopii oferty wybranego wykonawcy robót oraz kopii umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych i kopii umowy zawartej z Instytucją Finansującą,

- zapoznanie się z warunkami finansowania przedmiotu umowy, a zwłaszcza z ustalonymi zasadami płatności za częściowe i całkowite wykonanie robót,

- przejęcie od wykonawcy robót harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji,

- przejęcie kopii polis ubezpieczeniowych ubezpieczenia budowy dokonanych przez wykonawcę w firmie ubezpieczeniowej na warunkach postawionych przez Zamawiającego,

- przejęcie od wykonawcy szczegółowych wykazów obejmujących kierownictwo robót i poszczególne kategorie robotników zatrudnionych przez wykonawcę na budowie,

- przyjęcie od wykonawcy projektów umów z podwykonawcami i przedstawienie wniosków w sprawie ich akceptacji Zamawiającemu,

- przekazanie wykonawcy terenu budowy.

3. Obowiązki w trakcie realizacji robót :

    - nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem i w razie odstępstw żądanie od wykonawcy modyfikacji harmonogramu koniecznej do ukończenia robót we właściwym terminie,

    - wydawanie poleceń wykonawcy w sprawach dotyczących prawidłowości wykonania robót,

    - żądanie poddawania wyrywkowym badaniom materiałów składowanym na placu budowy,

    - podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w czasie powstania nieprzewidzianych przeszkód,

    - wydawanie poleceń na temat :

      - usunięcia z placu budowy wszelkich materiałów i urządzeń, które zdaniem IK nie są zgodne z umową,

      - usunięcia wszelkich robót, które nie są zdaniem IK konieczne i zgodne z umową,

    - po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym wydawanie zgody na wydłużenie czasu na ukończenie robót lub ich odcinka, albo jego części, z przyczyn uzasadnionych, z wyłączeniem końcowego terminu wykonania robót,

    - wydawanie poleceń wykonawcy w celu przyspieszenia postępu robót i dotrzymania umownego terminu ich ukończenia,

    - zawiadomić Nadzór Archeologiczny o robotach ziemnych na 7 dni przed ich rozpoczęciem ( jeżeli wykopy będą realizowane w strefie nadzoru Konserwatora Zabytków ).

4. Obowiązki w zakresie przyjmowania robót kończonych.

- dokonanie odbioru robót podlegających zakryciu ( zanikowych ) w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia,

- przejęcie od wykonawcy protokołu usunięcia usterek, rysunków i innych dokumentów otrzymanych w ramach umowy,

- odbieranie w imieniu Zamawiającego wszelkich robót kończonych.

Zebrać i sprawdzić od wykonawcy robót dokumentację, którą on wykona i przygotuje, a zwłaszcza :

- instrukcje ( w języku polskim ) użytkowania zamontowanych urządzeń,

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń,

- protokoły z badania materiałów i urządzeń,

- dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji.

5. Obowiązki w zakresie dotyczącym rozliczania budowy.

Przedmiot umowy ( zamówienia ) będzie współfinansowany ze środków umowy zawartej pomiędzy Gminą Czerwieńsk, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

  - wykonywać czynności przewidziane dla Zamawiającego – Beneficjenta wynikające z ww. umowy,

  - prowadzić na bieżąco rozliczanie i sporządzać bieżące i okresowe - kwartalne raporty z wykorzystania przydzielonych środków pochodzących z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Lubuskiego        ( dalej RPORWL ), jak również środków własnych Zamawiającego,

  - sporządzać kwartalnie sprawozdania o realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu,

  - sporządzać zgodnie z wymaganiami Instytucji Finansującej, sprawozdania z wykorzystania środków ( kwartalne i końcowe ),

  - gromadzić na bieżąco dokumentację z wykonanych robót i z dokonanych rozliczeń,

  - udostępniać lub przekazywać na wniosek wymienionym w umowie Instytucjom wszelkich dokumentów i informacji dotyczących realizacji zadania,

  - założyć i prowadzić odrębną ewidencję księgową dotyczącą realizacji zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Szczegółowych warunkach dotyczących kwalifikowania wydatków”,

  - prowadzenie w imieniu Zamawiającego osobny rachunek bankowy na środki pochodzące z RPORWL,

  - prowadzić na bieżąco rejestr spraw budowy i rozliczania środków, a w szczególności :

    - przejmowanie od wykonawcy, na koniec każdego miesiąca, wycenionego zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu wykonawcy w celu stwierdzenia zgodności wykonywania robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,

    - potwierdzenie wartości robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, za które wykonawca powinien otrzymać zapłatę,

    - gromadzić wszelkie dokumenty z realizacji zadania, a zwłaszcza faktury, protokoły odbioru częściowego robót, dokumenty pochodzenia materiałów i ich certyfikaty, dokumenty dostaw, montażu i gwarancji urządzeń,

  - dostarczanie Zamawiającemu sprawdzonych i zatwierdzonych faktur,

  - sprawdzenie i zatwierdzenie faktury końcowej stwierdzającej wysokość kwoty, która jako ostateczna należna jest wykonawcy zgodnie z umową.

6. Inne obowiązki Inżyniera Kontraktu.

  - skompletowanie wszystkich świadectw gwarancji i dostarczenie ich Zamawiającemu,

  - udokumentowanie daty, z którą wykonawca wypełnił swoje obowiązki wykonania i zakończenia robót oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych usterek w robotach,

  - podejmowanie decyzji o wykonaniu pilnych prac zabezpieczających,

  - podejmowanie również i innych działań nie wymienionych w tym rozdziale specyfikacji, które przyczynią się do sprawnego wykonania inwestycji,

  - sporządzanie dla Zamawiającego sprawozdań rzeczowo – finansowych wymaganych przez jednostki nadrzędne.

    - Podwykonawcy.

Wykonawca nie może powierzyć żadnej części świadczenia usług podwykonawcom.

3.4.4 Informacje dodatkowe dla IK :

## Z wybranym wykonawcą robót budowlanych zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR ), a także zastrzeżeń wynikających z wydanych decyzji pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej.

## Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których pomimo usilnych starań wykonawca nie mógł przewidzieć, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

## Budowa obiektu będzie finansowana z następujących źródeł i w następującej kolejności:

        - środki własne Gminy,

        - środki pochodzące z dotacji,

Płatności ( w kwotach brutto ) za wybudowanie obiektu w kolejnych latach następująco:

a) rok 2009 :

- m-c czerwiec – 21 % ceny ofertowej,

- m-c sierpień – 22 % ceny ofertowej,

- m-c wrzesień – 7 % ceny ofertowej,

- m-c październik – 2 % ceny ofertowej,

- m-c listopad – 2 % ceny ofertowej,

- m-c grudzień – 2 % ceny ofertowej

b) rok 2010 :

- na koniec I kwartału – 5 % ceny ofertowej,

- na koniec II kwartału – 14,5 % ceny ofertowej,

- na koniec III kwartału – 19 % ceny ofertowej,

- na koniec IV kwartału- 5,5 % ceny ofertowej ( rozliczenie końcowe ).

UWAGA

Odstępstwa kwotowe nie powinny przekraczać 5 % kwoty planowanej do zafakturowania.

4. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

- Z wybranym Inżynierem Kontraktu zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową liczoną wskaźnikiem IK od ceny oferty wybranego wykonawcy robót budowlanych.

- Stawka procentowa liczona od przerobu podana w ofercie wykonawcy usługi stanowić będzie podstawę obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego dla IK.

- Wynagrodzenie IK stanowić będzie iloczyn stawki procentowej i wartości oferty (kwoty netto ) wybranego wykonawcy robót budowlanych.

- Zamawiający ustala rozliczenie za wykonywanie usług IK okresowo zależnie od rozliczeń wykonawcy robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonawcy robót – procentowo, z zastrzeżeniem faktury ostatecznego rozliczenia za wykonanie usługi.

- Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie zatwierdzona faktura do zapłaty dla wykonawcy robót budowlanych.

- Kwota wynagrodzenia IK może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian do umowy wykonawcy robót budowlanych.

- Wynagrodzenie IK za wykonanie świadczenia za wykonane zamówienia dodatkowe robót budowlanych będzie ustalane na zasadach wynagrodzenia podstawowego

- Wszystkie faktury przedstawione przez IK wypłacane będą w wysokości łącznej do 90 % wartości ofertowej.

- Faktura końcowego rozliczenia o wartości nie mniejszej niż 10 % wartości ofertowej – zostanie zapłacona za wykonanie usługi IK po zakończeniu robót budowlanych, przyjęciu ich bez usterek oraz po pełnym rozliczeniu wykonanych robót budowlanych z Zamawiającym i Instytucją Wspomagającą.

5. Dostępność dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa kompletna w wersji tradycyjnej jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego u p. Ireny Wojnicz w dniach roboczych w godzinach służbowych.

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia – z dniem zawarcia umowy,

- zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia, rozliczenie i skompletowanie dokumentacji budowy i rozliczenia finansowego –  trzy miesiące po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych oraz uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie tj. do 30.03.2011r.

- Zakończenie robót budowlanych - 31.12.2010r

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

        - posiadają uprawnienie do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095);

        - posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie :

        - wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania ( IV.2006 – IV.2009 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wykonanie min. trzech usług IK odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nadzorowanych i rozliczanych robót budowlanych min. 15 mln zł każda, w tym przynajmniej jedna usługa IK z zaangażowaniem w wykonywanie robót budowlanych środków pochodzących z UE,

        - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1. Kierownika Nadzoru Budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 2. Inspektorów Nadzoru – 1 osoba z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 2 osoby z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych, 1 osoba z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadająca doświadczenie w zakresie montażu i regulacji AKPiA oczyszczalni ścieków, 3 Specjalista ds. rozliczeń - wykształcenie wyższe oraz potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rozliczania robót budowlanych z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej.

Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;

        - dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia ( sprzęt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem oraz środki transportu ),

        - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie usługi, posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 zł;

        - nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

        - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać informacje potwierdzające spełnianie warunków.

Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.

Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego uprawnioną. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone – za zgodność z oryginałem – przez osobę do tego uprawnioną.

Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i zamawiającego. Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu :

- Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ).

- Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

- Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i kwalifikacje do prowadzenia rozliczenia budowy.

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia jw., z podaniem ich wartości, wartości robót nadzorowanych i rozliczanych, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

- Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.

- Oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

- Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami w Dz.U. z 2008r Nr 188 poz. 1155) wymienionymi w sekcji III.2.1) ogłoszenia.

2. Dokumenty składające się na ofertę :

      - Wypełniony  załącznik nr 1 – formularz „OFERTA” .

      - Kopia dowodu wniesienia wadium.

      - Wzory podpisów osoby ( lub osób ) uprawnionej do składania oświadczeń woli lub innych dokumentów :

- podpis skrócony tzw. Parafa ze wskazaniem osoby, której jest własnością,

- podpis czytelny : imię i nazwisko lub tylko nazwisko.

Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii;

- w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000 złotych

słownie : dziesięć tysięcy złotych.

- Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank PKO BP S.A O/Zielona Góra Nr rachunku 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861

z dopiskiem na blankiecie przelewu: „wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej –

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk

Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

- Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 22.04.2009 r. do godz. 10.00.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po:

- zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia;

- należytego wykonania tej umowy;

- unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

IX. Termin związanie ofertą.

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.

- Przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

X. Sposób przygotowania oferty.

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :

Adres Zamawiającego „Oferta – Przetarg na : Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn : Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk nie otwierać przed 22.04.2009 r. godz. 10.15 Adres składającego ofertę

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;

- dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;

- oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z  dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno);

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

  - Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać do dnia 22.04.2009 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.04.2009 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaka została zaplanowana na wykonanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i okresu gwarancji.

  - W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie prześle informację, o której mowa w punkcie 4.

  - Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - W toku badania i oceny złożonych ofert zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu „Oferta” (zał. Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto,  z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.

            - Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego zamówienia.

            - Cenę oferty obliczyć na podstawie wzoru :

33.599.371 zł x wskaźnik w procentach x VAT = 22 % = …………….. zł

UWAGA :

Faktyczne wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone po wyborze oferty wykonawcy robót budowlanych.

            - Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

            - Zawiadomienie o dokonanych poprawkach.

      - Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanych poprawkach omyłek w obliczeniu ceny.

      - Dokonane poprawki omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje konsekwencje w ocenie oferty.

      - Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawców akceptacji poprawionych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

            - Rażąco niska cena:

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny;

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,                  w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy;

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Ocena ofert :

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :

Cena wykonania zamówienia – 100 %

Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania usługi IK obliczoną na podstawie wzoru opisane w rozdz. XII pkt. 3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis :

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców faxem podając w szczególności:

  - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

  - w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;

  - na stronie internetowej Zamawiającego.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy

Zamawiający nie żąda wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

## Umowa zostanie zawarta na warunkach i według wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy,

## W umowie Wykonawca zobowiąże się do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty w razie nienależytego wykonania zamówienia, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

- Umowę zawiera wybrany Wykonawca lub osoba posiadająca jego pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy Pzp.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub  zaniechanie  Zamawiającego,  a także  zawierać  żądanie, zwięzłe  przytoczenie zarzutów oraz okoliczności  faktycznych  i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

- Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 206.000 euro, Wykonawcy przysługuje prawo wnoszenia odwołania do Prezesa UZP zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Pzp.

XVIII. Załączniki do specyfikacji

nr 1 – formularz „OFERTA”,

nr 2 – oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 Pzp,

nr 3 - oświadczenie dotyczące art. 22 ust. 1 pkt. 4 Pzp,

nr 4 – wykaz wykonanych robót,

nr 5 – personel wykonawcy,

nr 6 – wzór umowy,

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. :

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………………..

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………..

nr NIP ………………………………………….…………………………………………………….

nr REGON ……………………………………….………………………………………………….

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego :

### Gmina Czerwieńsk

reprezentowana przez

p. Piotra Iwanus – Burmistrza Czerwieńska

NIP – 929 – 00 – 15 – 775,   REGON 000528793

Adres Urzędu Miasta i Gminy :

66 – 016 Czerwieńsk

ul. Rynek 25

3. Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę ryczałtową :

Cena wykonania zamówienia brutto wg wzoru w rozdz. XII pkt. 3 :

……………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………..............…………………)

Wskaźnik procentowy ustalenia wynagrodzenia IK = .............. %

Podatek VAT = 22 %

4. Oświadczenia Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie : …….........………........

- uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………

- poświadczam wniesienie wadium w wysokości: …………………… zł                                            w formie ……………………....................……………………

- na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i dokumenty :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………

5. Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

# Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię …………………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......……………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

# 6. Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................…………………………

7. Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……………………

8. Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze konto :

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………..........……………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy )

data ..............................

mp.

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 i Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adres:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 i Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 4

# DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

| Lp. | Nazwa zamawiającego | Rodzaj i zakres usług | Wartość nadzorowanych i rozliczanych robót budowlanych | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

#### Załącznik nr 5

# PERSONEL   WYKONAWCY

Dane osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana rola w realizacji zamówienia | Opis kwalifikacji i doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: do formularza należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe osób, które będą odpowiedzialne za realizację zadania

..........................., dnia ..................2009 r.

......................................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

## Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2009r.

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Czerwieńsk z siedzibą Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rynek 25 w Czerwieńsku   - zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

reprezentowanym przez :

p. Piotra Iwanus – Burmistrza Czerwieńska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – p. ………………………………

NIP  ………………………….

a

...................

z siedzibą w ............... przy ul. .....................

wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w ……………………. pod nr ….. o kapitale zakładowym, NIP: ________ - ________ - _________

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

reprezentowane przez :

p. .................

p. ......................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujące

Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. :

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, których zakres określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdz. IV pkt. 3.4.

§ 2

      - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień .......................

      - Zakończenie wykonywania przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu nadzorowanych robót budowlanych, odbiorze końcowym, uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na użytkowanie obiektu, całkowitym rozliczeniu wykonanej inwestycji, ale nie później niż do dnia ……………………..

§ 3

Wykonawca  zobowiązuje się m.in. do:

- nadzorowania i rozliczania wykonywanych robót budowlanych zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  w tym względzie normami i przepisami oraz wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- ubezpieczenia usług będących przedmiotem umowy z tytułu odpowiedzialności cywilnej,

- bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na koszt inwestycji lub opóźnienie robót,

- przekazania Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym inwestycji wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- całkowitego rozliczenia robót budowlanych,

- wykonania usługi w pełnym zakresie określonym w rozdziale IV pkt. 3.4 specyfikacji IWZ.

§ 4

Zamawiający zobowiązany jest do :

            - przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia nadzoru budowy,

            - uzyskania wszelkich niezbędnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa postanowień lub decyzji właściwych organów niezbędnych do realizacji  przedmiotu umowy,

            - stałej współpracy ze Wykonawcą w zakresie , w jakim będzie wymagała tego realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie tych sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

            - zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

§ 5

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtowej za realizację przedmiotu

umowy wynoszące .............. % ( słownie .............................. procent ) od wartości netto

przerobu Wykonawcy robót budowlanych wybranego w odrębnym postępowaniu, do

którego zostanie doliczony podatek VAT.

2. Strony ustalą faktyczną wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy usługi Inżyniera Kontraktu w drodze pisemnego aneksu po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych.

3. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury za wykonaną usługę stanowić będzie

zatwierdzona przez inspektora nadzoru faktura do zapłaty dla wykonawcy robót

budowlanych wg zasad określonych w specyfikacji IWZ.

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem

na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Bank : .............................................................................................……………………….

Nr rachunku : ................................................................................………………………..

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi siłami własnymi.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

2.  Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 30 % wartości  wynagrodzenia określonego w § 5.

B. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego  w wysokości 30 % wartości  wynagrodzenia określonego w § 5.

3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa zapłaconą karę umowną oraz odszkodowania za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, gdyby z tego powodu Zamawiający miał ponieść straty.

4. W przypadku odmowy przyjęcia przez Instytucję dotującą całości lub części  nadzorowanych przez wykonawcę robót, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości nieotrzymanej dotacji.

§ 8

Przedstawicielem Zamawiającego do współpracy z wykonawcą jest :

p. .................................... tel. nr ..................... pok. Nr ....................

Wykonawca powołuje następujące osoby funkcyjne :

- Kierownik Nadzoru budowy  – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

- inspektor nadzoru robót konstrukcyjno budowlanych – Pan ................., posiadający uprawnienia budowlane nr .......................

- inspektor nadzoru robót sanitarnych – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- inspektor nadzoru robót sanitarnych – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- inspektor nadzoru robót elektrycznych  – Pan ..................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................

- specjalista ds. rozliczeń budowy – Pan ................, posiadający kwalifikacje  ...................,  ......................................,

§ 9

Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca sporządzi zestawienie końcowe wykonanych prac i zestawienie faktur wystawionych w trakcie realizacji inwestycji oraz sprawozdanie z przebiegu rozliczeń i wykonanych robót dla Instytucji Wspomagającej.

§10

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :

  - jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych,

  - jeżeli wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,,

  - jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy,

  - jeżeli kadra Inżyniera Kontraktu wymieniona w § 8 umowy nie wykonuje powierzonych obowiązków należycie lub którakolwiek z wymienionych osób złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, lub którakolwiek z wymienionych osób nie może wykonywać funkcji z uwagi na zły stan zdrowia,

  - jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT,

  - na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy m.in.:

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie uprawnia Wykonawcy do liczenia kar umownych.

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego,

d) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadku określonym w ust. 1 lit. b – d, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów

wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający nie wywiązuje się z terminową zapłatą

faktur mimo pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę

zatwierdzonych  faktur.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać

uzasadnienie.

§ 12

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony poddają spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy usług,

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlanych,

- umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych,

- Umowa Finansowa Nr …………..

Zamawiający					                                            Wykonawca

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy

pieczęć wykonawcy