**ZADANIE pn.: Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwieńsk” w 2017 roku ZREALIZWOWANE**

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku informuje, że wyniku postępowania tj. zapytania cenowego wybrano wykonawcę usługi polegającej na usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w 2017 roku.

Usługa została wykonana w okresie od 12 czerwca 2017 roku do 20 lipca 2017 roku przez Z. G. K „GRONEKO” Sp. z o.o., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie. Prace polegały na demontażu płyt azbestowo – cementowych, pakowaniu, załadunku i unieszkodliwieniu ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów niebezpiecznych, na które wykonawca posiadał aktualną umowę.

W trakcie realizacji usługi firma „GRONEKO” zdemontowała 2340,00 m2 materiałów zawierających azbest, co stanowi 25,748 Mg oraz odebrała 87,00 m2 odpadów zawierających azbest, co stanowi 0,960 Mg. Łącznie firma usunęła w 2017 roku z terenu Gminy Czerwieńsk 2427,00 m2, co stanowi 26,708 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt wykonania usługi wyniósł 21 356,73 zł brutto.