Załącznik nr 8 do SWZ

Znak sprawy: GKM.ZP.271.8.2022

projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR …………………..

(zwana dalej „Umową”) dla  zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk”

zawarta w dniu ............. r. w Czerwieńsku pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………, reprezentowanym przez:……………………………………………., zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez:………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający” oraz „Wykonawca” w treści Umowy łącznie zwani są „Stronami”, indywidualnie zaś „Stroną”.

Niniejszą Umowę zawarto z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1710 ze zm.)

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji przyznawanej przez Województwo Lubuskie w ramach otwartego konkursu na wsparcie w 2022 r. lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej

Mając powyższe na uwadze, ustala się, co następuje:

- Wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im 
w zapisach Umowy, wymienionych poniżej.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy, według następującego pierwszeństwa:

- Umowa, wraz z ewentualnymi aneksami;

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 1-7;

- Wyjaśnienia związane z treścią Zapytania ofertowego – modyfikacje i odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści ww. zapytania opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego – Załącznik nr 1;

- Oferta Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami – Załącznik nr 2;

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace objęte zamówieniem publicznym opisanym w preambule Umowy, tj. polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk. Na zadanie opisane w ust. 1 składają się następujące etapy:

- Etap I: wykonanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk.

- Etap II: uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

- Przedmiot umowy należy wykonać na podstawie i w zakresie określonym szczegółowo w następujących dokumentach, które stanowią integralną część Umowy:

- Specyfikacja warunków zamówienia (dalej: SWZ) wraz z załącznikami, ze szczególnym uwzględnieniem Opisu przedmiotu zamówienia (stanowiącego uszczegółowienie zapisów niniejszego paragrafu), oraz załączonej do niego dokumentacji technicznej.

- Inne dokumenty stanowiące załączniki do Umowy – ze ścisłym uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez Zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli miały miejsce.

- Przedmiot Umowy należy wykonać:

- zgodnie z Umową i dokumentacją techniczną wskazaną w ust. 3;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualną wiedzą techniczną;

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także że przedmiot zamówienia opisany w tych dokumentach jest dla niego zrozumiały i nie zgłasza on zastrzeżeń co do kompletności, zupełności i poprawności sporządzenia dokumentacji technicznej.

§ 2

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON

      - Zamawiający jest zobowiązany do:

- udzielenia Wykonawcy w niezbędnym zakresie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy;

- współdziałania w realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności do niezwłocznego konsultowania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań i działań;

- dokonania odbioru przedmiotu umowy od Wykonawcy

- zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany (poza innymi wymaganiami, wynikającymi z Umowy, SWZ i załączników do niego) do:

- wykonania z należytą starannością wszelkich prac, niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu Umowy.

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy.

- wykonywania Przedmiotu Umowy z użyciem zapewnionych na własny koszt (w ramach wynagrodzenia umownego) środków technicznych i organizacyjnych;

§ 3

PERSONEL WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt udział w realizacji zamówienia osób z uprawnieniami opisanymi w treści SWZ (pkt VI.2 d – Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej).

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości (niezmienności) deklarowanego składu osobowego zespołu w czasie trwania robót projektowych objętych Umową, tzn. w zakresie osób wskazanych imiennie w ofercie Wykonawcy. Dopuszcza się – na pisemny lub mailowy wniosek Wykonawcy (akceptacja Zamawiającego następuje bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy) zmianę wymienionych wyżej osób, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty), że następcy spełniają wymagania opisane w SWZ.

- W przypadku, gdy osoby biorące udział w realizacji Umowy nie znają języka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnił:

- brak wpływu powyższej okoliczności na jakość robót, ich zgodność z Umową oraz bezpieczeństwo;

- pełną usługę tłumaczenia na/z języka polskiego.

§ 4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom/podmiotom trzecim będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych Umową, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

            - Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowo – kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy – zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ – pkt II.18 oraz VI.2 c). Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie wymagalnych składek w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy, chyba że dokonał tego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

            - W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 upłynął w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 dokumentu potwierdzającego ciągłość i kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie wymagalnych składek.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca (zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie) zamówienie wykona przy udziale Podwykonawcy w zakresie prac: ……………………………………………..

- Prace inne niż wymienione w ust. 1 jako przeznaczone dla podwykonawcy wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych do wykonania zadania, jeżeli są już znani.

- Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację jakichkolwiek usług, spośród usług objętych Umową.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców prace inne niż wskazane w ust. 1, zastosowanie znajdują zasady wskazane w treści ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zasady dotyczące bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy, jak również pozostałe zasady dotyczące podwykonawstwa – nie wymienione w treści niniejszej umowy –  określają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 6

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

      - Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………, tel………….., e-mail:……………………….

      - Przedstawicielem Wykonawcy jest ………, tel.: .......................; . email: …………………….…

      - Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga uprzedniego poinformowania drugiej strony zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.

      - Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski.

      - Strony dopuszczają przesyłanie korespondencji pocztą elektroniczną – na adresy e-mail wskazane w ust. 1 i 2. Wiadomości e-mail przesyłane na inne adresy nie będą uznawane za wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy. Nie dopuszcza się – jako oficjalnego przepływu informacji między stronami – wiadomości SMS/MMS oraz przesyłanych za pośrednictwem komunikatorów i mediów społecznościowych.

§ 7

TERMINY I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 231 dni od dnia podpisania umowy.

- Za „wykonanie Przedmiotu Umowy” Strony uznają protokolarne (w ramach odbioru końcowego) przekazanie przez Wykonawcy Zamawiającemu Przedmiotu Umowy wolnego od wad istotnych, tj. wad uniemożliwiających przekazanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego do dalszej realizacji inwestycji, której Przedmiot Umowy jest częścią.

- Przedmiot Umowy winien być wykonany w dwóch etapach:

- Etap I: wykonanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk – do 15 grudnia 2022 r.

- Etap II: uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych – 231 dni od dnia podpisania umowy.

- Każdy z etapów wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu podlega odbiorowi częściowemu – po jego zakończeniu i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, oraz przedłożeniu stosownej dokumentacji technicznej, tj:

- W stosunku do Etapu I: cała prawidłowo sporządzona dokumentacja techniczna, stanowiąca przedmiot Umowy, o którym mowa w załączniku nr 1A do SWZ;

- W stosunku do Etapu II: niezbędne w odniesieniu do przedmiotowego zadania inwestycyjnego ostateczne pozwolenia/decyzje administracyjne;

- Z czynności odbioru częściowego (w odniesieniu do etapów wykonania zadania, wymienionych w § 7 ust. 3 Umowy) strony sporządzają protokół. Odbiór następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór częściowy Etapu II jest równoznaczny z odbiorem końcowym przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru (częściowego i końcowego) Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady to:

- Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odmowy odbioru (częściowego i końcowego) do czasu usunięcia wad – z czym wiąże się brak (aż do czasu skutecznego odbioru i wystawienia prawidłowej faktury) uprawnienia Wykonawcy do żądania zapłaty wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – nie krótszym niż 7 dni.

- Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie może spowodować zlecenie ich usunięcia na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Zamawiający może pokryć w formie potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

WYNAGRODZENIE

- Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik nr …. do Umowy, wynagrodzenie w wysokości w wysokości …………….. złotych netto (słownie: ………………… złotych …./100), powiększone o 23 % podatku VAT w kwocie ……………. zł, co stanowi łącznie kwotę ……………… złotych brutto (słownie: ………………………….. złotych …/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone w następujących transzach:

- opracowanie dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk (Etap I) – 90 % całkowitego wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 8 ust. 1 Umowy, tj. kwota:…………złotych.

- uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji (Etap II) – 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 8 ust. 1 Umowy, tj. kwota: ……….. złotych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wykonaniem Umowy.

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Bez takiej samej zgody Wykonawca nie może również zawrzeć Umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki lub podobny skutek.

§ 9

WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności przelewem, na następujący rachunek Wykonawcy:.............................................................................................................................

- Zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi w transzach opisanych w § 8 ust. 2 Umowy.

- Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie Przedmiotu Umowy jest protokolarne (w ramach odbioru częściowego i końcowego) przekazanie przez Wykonawcy Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z § 7 ust. 2 Umowy. Zasady odbioru są wskazane w treści § 7 ust. 3 Umowy.

- Termin zapłaty każdej z transz wynagrodzenia ustala się na 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT – dokumentującej zgodnie z niniejszą umową wykonane czynności Wykonawcy.

§ 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci karę umowną na żądanie Zamawiającego:

- z tytułu zwłoki w terminowym przekazaniu części (I etapu) Przedmiotu Umowy w rozumieniu § 1 ust. 1 Umowy, w wysokości – za każdy dzień zwłoki – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, w wysokości – za każdy dzień zwłoki – 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, licząc od upływu ustalonego przez strony terminu na usunięcie, o którym mowa w § 7 ust. 6 b) oraz § 15 ust. 4 Umowy.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

- z tytułu określonego w § 12 ust. 3 Umowy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną na żądanie Wykonawcy:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności, zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy;

- z tytułu przerwy w wykonywaniu prac projektowych, która nastąpi z winy Zamawiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień ww. przerwy. Ponadto w takim przypadku termin wykonania prac projektowych ulegnie przedłużeniu o czas trwania tej przerwy.

- Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody, gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.

- W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich kwoty z bieżącej faktury Wykonawcy, co następuje w drodze pisemnego oświadczenia o potrąceniu, skierowanego do Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron wynosi 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 11

ZMIANY UMOWY

- Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w przypadku:

- zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

- zaistnienia jednej z okoliczności warunkujących zmianę umowy opisanych w treści ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- Dokumentowanie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odbywać się będzie w ten  sposób, iż w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności ujęte w pkt II.17 SWZ Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wykaz osób, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Dokumentowanie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę odbywać się będzie w następujący sposób:

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt II.17 SWZ.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego działu. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Ustala się następujące sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1 p.z.p.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z którychkolwiek obowiązków określonych w § 12 ust. 1,2,4 niniejszej umowy w wysokości 500 zł za każde niewywiązanie się.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, wprowadza się możliwość żądania przez Zamawiającego:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów,

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

§ 13

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy netto, określone w § 8 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany w danym roku przez Prezesa GUS – dalej „Wskaźnik waloryzacji”, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

- podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji, o co najmniej 2% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 2% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, przy czym: waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej arytmetycznej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, a waloryzacja skutkująca zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

- W przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa powyżej lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do  wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot.

- Waloryzacji nie ulegają wartości prac dodatkowych.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w związku z waloryzacją, nie może przekroczyć 5 % wartości całego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, jest podpisanie przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2.	W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

### § 15

GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 2-letniej gwarancji na Przedmiot Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest równy okresowi gwarancji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż wynagrodzenie Umowne obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

- Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do usunięcia wad lub też zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z zaistniałą wadą (odpowiedzialność odszkodowawcza w pełnym zakresie). Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

- Dokument gwarancyjny stanowi Umowa.

§ 16

PRAWA  AUTORSKIE

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa wszelkie zbywalne majątkowe prawa autorskie, do całości Przedmiotu Umowy – opracowania projektowego, mającego postać utworu w rozumieniu przepisów polskiego prawa autorskiego – za którą dokonano zapłaty wynagrodzenia, w tym do wszelkich stworzonych w ramach wykonywania Umowy opracowań projektowych (m.in. projektów zamiennych), innych opracowań technicznych, tekstów, materiałów o charakterze graficznym, pozostałych materiałów oraz ich projektów, w odniesieniu do wszelkich zastosowań na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń co do czasu, terytorium, liczby egzemplarzy,  w szczególności w zakresie opisanym w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w zakresie:

    - rozpowszechniania, powielania, wprowadzania zmian, przenoszenia na inne nośniki informacji w tym na pendrive czy dyski zewnętrzne, wykorzystania na potrzeby publiczne;

    - utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

    - obrotu egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, darowizna, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub ich dowolnej części, przekazanie dokumentacji technicznej, a także jej kopii;

    - rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt c - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

    - wprowadzania do pamięci komputera;

    - udostępniania jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań związanych z przedmiotem Umowy;

    - samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek dokumentacji technicznej - w razie wątpliwości poczytuje się, że opracowania powstały w celu dalszego opracowania,

    - dotyczącym udostępniania dokumentacji technicznej osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru autorskiego.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa z chwilą zapłaty wynagrodzenia i bez dodatkowych opłat, prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tej części przedmiotu Umowy, za którą dokonano zapłaty wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat lub wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych.

- Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty Umowy zostały utrwalone w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw  osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wszystkie rezultaty Umowy w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich naruszeń praw osób trzecich oraz naruszeń przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062 z późn. zm.). W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułów określonych w niniejszym paragrafie, Wykonawca zwolni Zamawiającego na jego wezwanie z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osoby trzeciej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw osób trzecich.

- W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Zamawiającemu proces o naruszenie praw autorskich do utworów, do których prawa Wykonawca przeniósł zgodnie z ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Zamawiającemu wszystkie poniesione w tym zakresie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz zapłacić zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.

- Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego (w terminie 7 dni od doręczenia mu odpisu pozwu lub pisma dotyczącego zgłoszenia roszczeń) poinformowania Wykonawcy o wniesieniu przeciwko niemu pozwu opisanego w ust. 6 lub zgłoszeniu roszczeń oraz udzielenia pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie – uprawnionej do zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi – do reprezentowania przed sądem lub załatwienia sporu polubownie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustanowienia innego – niż wyżej wskazany – dodatkowego pełnomocnika (pełnomocnicy będą wówczas działali w porozumieniu, bez jakiegokolwiek stosunku wzajemnej podległości).  Zamawiający zobowiązuje się natomiast nie zawierać z osobami wysuwającymi ww. roszczenia żadnych ugód sądowych czy pozasądowych bez zgody Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo na własny koszt ustanowić pełnomocnika, który jest zobowiązany do pełnego współdziałania z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawcę.

- Wykonawcy przysługuje prawo do wykorzystania wizerunku wykonanego przedmiotu Umowy, po jego wykonaniu, do działań promocyjnych Wykonawcy (artykuły prasowe, informacje na stronie www, foldery reklamowe, publikacja listu referencyjnego).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca ma prawo brać udział w rozmowach dotyczących rozwiązań polubownych, jak i uczestniczyć w ewentualnych procesach na zasadzie interwencji ubocznej.

- Wykonawca powierza Zamawiającemu wykonywanie autorskich praw osobistych do przedmiotu Umowy.

§ 17

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (ZNWU) w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

- Do ZNWU stosuje się zasady przewidziane w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych (art. 449-453) z zastrzeżeniem, że wniesienie ZNWU w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ww. ustawy jak również zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w art. 451 ust. 2 ww. ustawy wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego, o którą Wykonawca winien wystąpić na piśmie.

§ 18

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych, określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane, zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

- Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawartych w Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

- Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o fakcie usunięcia danych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym m.in. Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY     					WYKONAWCA